Администрация поселка Тим

Тимского района  Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 31 октября 2017г                                    № 194

Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы »

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка Тим.

Глава поселка Тим  		                    А.В. Куракулов

Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

п. Тим

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Тим |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Тим |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Тим |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Тим. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Тим. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий; - количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.) |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 4634196 рублей, в т.ч.: 2018 год - 2243192 рублей, из них: 1645441 рублей за счет средств федерального бюджета, 385971 рублей за счет средств бюджета Курской области, 211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим 2019 год – 597751 рубль, из них: 385971 рублей за счет средств бюджета Курской области, 211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим 2020 год – 597751 рубль, из них: 385971 рублей за счет средств бюджета Курской области, 211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим 2021 год – 597751 рубль, из них: 385971 рублей за счет средств бюджета Курской области, 211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим 2022 год – 597751 рубль, из них: 385971 рублей за счет средств бюджета Курской области, 211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий; - увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.); - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий к 2022 году; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2022 году; - увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.) к 2022 году. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

На большей части территории поселка Тим Тимского района Курской области требуется проведение мероприятий по благоустройству территории.

В настоящее время на территории поселка Тим имеется 30 многоквартирных домов, только 4 из них имеют благоустроенные дворовые территории.

Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на некоторых придомовых территориях детских площадок, изготовленных из металла в 80-90 годах, и подвергшихся за длительный период коррозии, создает угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств поселка Тим в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

В результате  18 дворовых территорий многоквартирных домов требуют проведения мероприятий по комплексному благоустройству и 3 дворовые территории по частичному благоустройству.

Кроме того, на территории поселения требуют ремонта более 70 процентов территории общего пользования (тротуары, парки, детские площадки).

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов: тротуаров, детских площадок, малых архитектурных форм, озеленения территории.

Отсутствие в бюджете поселка Тим в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по благоустройству мест общего пользования в границах муниципального образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 19.07.2017 №591-па.

Результаты инвентаризации позволяют сформировать адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, утверждаются постановлением администрации поселка Тим.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана общественная комиссия.

Информирование граждан осуществляется путем проведения информационно-разъяснительных работ, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной программы являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий и т.д.);

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории в надлежащем комфортном состоянии.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории поселка Тим.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Тим;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Тим.

Целевыми индикаторами и показателями реализации программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы являются:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.);

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий к 2022 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2022 году;

- увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.) к 2022 году.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 3. Сведения о показателях и индикаторах

муниципальной программы

Целевыми индикаторами и показателями реализации программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.);

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели реализации программы приведены в приложении №1.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны по результатам инвентаризации, проведенной в 2017 году и подлежат благоустройству на 2018-2022 годы, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ приведена в приложении №7 к настоящей муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в приложении №8 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в приложении №9 к настоящей муниципальной программе.

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера,

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство центральных площадей,

- иные объекты.

Перечень общественных территорий, отобранных по результатам инвентаризации, проведенной в 2017 году и подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией поселка Тим, подлежащие реализации на 2018-2022 годы приведен в приложении №6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Положение об общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

-  Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 7 к программе),

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, предусматривающий также порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (постановление администрации поселка Тим от 20.03.2017г №52);

- Постановление администрации поселка Тим от 10.07.2017г №136 «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий   в поселке Тим».

5.  Обоснование объема финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета поселка Тим.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Тим и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы» указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о средствах бюджета поселка Тим, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №4 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- 7. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Тим запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета поселка Тим (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Тим запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Тим запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета поселка Тим, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета поселка Тим на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета поселка Тим в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Тим запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Тим, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Тим;

Кро - полнота использования средств бюджета поселка Тим на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной   программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М   - количество   основных   мероприятий   муниципальной  программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Кео |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Целевые индикаторы и показатели реализации программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измере ния | По состоянию на 01.01.2018г | На конец года формирования муниципальной программы 2018-2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями | ед | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 14,29 | 33,33 | 47,62 | 66,67 | 80,95 | 100,00 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 16,67 | 33,33 | 50,00 | 66,67 | 83,33 | 100,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация поселка Тим | 2018 | 2022 | Будут благоустроены 21 (двадцать одна) дворовая территория, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий до 100% | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Тим. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Тим. |
|  | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Тим | 2018 | 2022 | Будут благоустроены 5 (пять) общественных территорий, что значительно увеличит долю благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Тим. |

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Тим и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы» | Всего | 2243,192 | 597,751 | 597,751 | 597,751 | 597,751 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1645,441 | - | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет | 385,971 | 385,971 | 385,971 | 385,971 | 385,971 |
|  |  | - бюджет поселка Тим | 211,780 | 211,780 | 211,780 | 211,780 | 211,780 |
|  |  | - внебюджетные источники (1) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 1495,461 | 398,500 | 398,500 | 398,500 | 398,500 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1096,961 | - | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет | 257,314 | 257,314 | 257,314 | 257,314 | 257,314 |
|  |  | - бюджет поселка Тим | 141,186 | 141,186 | 141,186 | 141,186 | 141,186 |
|  |  | - внебюджетные источники (1) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 747,731 | 199,251 | 199,251 | 199,251 | 199,251 |
|  |  | - федеральный бюджет | 548,480 | - | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет | 128,657 | 128,657 | 128,657 | 128,657 | 128,657 |
|  |  | - бюджет поселка Тим | 70,594 | 70,594 | 70,594 | 70,594 | 70,594 |
|  |  | - внебюджетные источники (1) | - | - | - | - | - |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №4

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета поселка Тим

| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы» | всего |  |  |  |  | 2243,192 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 211,780 | 211,780 | 211,780 | 211,780 | 211,780 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 141,186 | 141,186 | 141,186 | 141,186 | 141,186 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 70,594 | 70,594 | 70,594 | 70,594 | 70,594 |

Приложение №5

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству

на 2018-2022 годы

1. Курская область, Тимский район, п Тим, Димитрова, д 1

2. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Димитрова, д 1г- Куйбышева, д 66

3. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Димитрова, д 3б-3в

4. Курская область, Тимский район, п Тим, ул К Маркса, д 9

5. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Кирова, д 25

6. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Кирова, д 50а (8 кв)

7. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Кирова, д 50а (16 кв)

8. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Кирова, д 67а

9. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Кирова, д 73а

10. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Куйбышева, д 48

11. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Куйбышева, д 52

12. Курская область, Тимский район, п Тим, ул М Горького, д 11а

13. Курская область, Тимский район, п Тим, ул М Горького, д 12-14

14. Курская область, Тимский район, п Тим, ул М Горького, д 16- ул Кирова, д 39а

15. Курская область, Тимский район, п Тим, ул М Горького, д 20а-20б

16. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Ленина, д 50-52

17. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Ленина, д 57

18. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Ленина, д 67а-69а

19. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Профсоюзная, д 13-13а

20. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Профсоюзная, д 15-15а

21. Курская область, Тимский район, п Тим, ул Профсоюзная, д 15б

Приложение №6

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парк Героев | Памятник, захоронение, пушка | Укладка тротуарной плитки, установка скамеек, устройство освещения |
|  | Парк Героев | Тротуар от площади до ул Ленина мимо казначейства | Укладка тротуарной плитки, устройство освещения |
|  | Парк Культуры | Тротуар по ул Ленина от редакции до школы | Укладка тротуарной плитки, устройство освещения |
|  | Площадь | Тротуар по ул Кирова от №41 до №63 | Укладка тротуарной плитки |
|  | Площадь | Площадь | Асфальтирование, установка скамеек |

Приложение №7

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |
| Строительство дворового проезда | 1 кв. м | с бордюром 2093 |  | без бордюра 1673 |
| Ремонт дворового проезда | 1 кв. м | с бордюром 1511 |  | без бордюра 1039 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1574 |  | без бордюра 1309 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром |  | без бордюра |
|  |  | 1143 |  | 826 |
|  |  | 3896 | 8667 |  |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 |  |  |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки |  | со спинкой |
|  |  | 12518 |  | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |  |  |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 |  |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 |  |  |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 |  |  |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома |  | над подъездом дома |
|  |  | 10370 |  | 323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 |  | 500 |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 |  |  |
| - деревьев |  |  |  |  |
| - кустарника |  | 700 |  |  |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 |  |  |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 |  |  |
| Детская игровая площадка: |  |  |  |  |
| качели | 1 шт. | 28939 |  |  |
| горка | 1 шт. | 67597 |  |  |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 |  |  |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 |  |  |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 |  |  |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 |  |  |
| карусель | 1 шт. | 33240 |  |  |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 |  |  |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 |  |  |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 |  |  |
| Спортивная площадка: |  |  |  |  |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 |  |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 |  |  |

Приложение №8

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |  |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  | Установка скамеек |  |  |
|  | Установка урн |  |  |

Приложение №9

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

среды на территории поселка Тим на 2018-2022 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  |  | Горки |  |
|  |  | Качалки на пружине |  |
|  |  | Песочница большая (дворик) |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  |  | Домик - беседка |  |
|  |  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  |  | Машинки |  |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер |  |
|  |  | Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |