

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТИМ

ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2024 годы»

В целях реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации поселка Тим от 31.10.2017 года №194 (в редакции постановлений Администрации поселка Тим от 27.03.2018г. №41, от 25.05.2018г. №81, от 03.09.2018г. №119а, от 24.04.2019г. №100, от 14.04.2020г. №47, от 20.01.2021г. №10, от 08.12.2021г. №136).

 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области в информационно-коммуникационной сети интернет.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава поселка Тим А.В. Стародубцев

Утверждены постановлением

Администрации поселка Тим

от «\_\_» \_\_\_\_ 2023 года №\_\_

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального

образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2024 годы»

 1. По всему тексту муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации поселка Тим от 31.10.2017 года №194 (далее –Муниципальная программа) и приложениях к ней цифры «-2024» заменить на «-2025».

 2. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы»**

**«**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы» |
| Заказчик Программы  | Администрация поселка Тим  |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Тим  |
| Цели Программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды территорий поселка Тим |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Тим.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.).Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Тим. |
| Целевые индикаторыи показатели Программы | 1.Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.2.Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.3.Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;4.Количество благоустроенных дворовых территорий.5.Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий.6.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды.7.Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2019 года) 8. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2019 года).9.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.10.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.11.Доля объема закупок оборудования имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования (детские и спортивные комплексы).12.Показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства. |
| Сроки реализацииПрограммы |  2018-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 13 290 908,84 рублей, в т.ч.:2018 год - 1318284 рубля, из них:1106504 рубля за счет средств федерального и областного бюджетов,211780 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2019 год – 2151889 рублей, из них:1993481 рубль за счет средств федерального и областного бюджетов,158408 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2020 год – 1735570,74 рублей, из них:1703761,20 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,31809,54 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2021 год – 2358258,47 рублей, из них:1192912 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,1165346,47 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2022 год – 1581302,63 рублей, из них:1269514,00 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,311788,63 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2023 год – 1753590,00 рублей, из них:1253590,00 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,500000,00 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2024 год – 1892014,00 рублей, из них:1392014,00 рублей за счет средств федерального и областного бюджетов,500000,00 рублей за счет средств бюджета поселка Тим2025 год – 500000,00 рублей, из них:500000,00 рублей за счет средств бюджета поселка ТимРесурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализацииПрограммы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий;- увеличение количество благоустроенных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к 2025 году;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2025 году;- вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий |

»

3. Целевые индикаторы и показатели реализации программы раздела 2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» дополнить абзацем 13 следующего содержания:

«- показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.».

 4. Раздел 3. «Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы» дополнить пунктом 13 следующего содержания:

« 13. Показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства.».

5. Приложения № 1, 3, 4 к указанной Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение №1 к

муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

 Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

 среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы»

**Целевые индикаторы и показатели реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Единица измере ния | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| пплан | пфакт | пплан | пфакт | пплан | пфакт | пплан | пфакт | пплан | пфакт | пплан | пфакт | пплан | ффакт | пплан | пфакт |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 7 |  | 7 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  | 30 |  |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2019 года) | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |  | 19 |  | 26 |  |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2019 года). | Ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 8 |  | 10 |  |
| 9 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 |  | 73 |  | 100 |  |
| 10 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |  | 80 |  | 100 |  |
| 11 | Доля объема закупок оборудования имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования (детские и спортивные комплексы). | % | 70 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 12 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

 Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

 среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселка Тим и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы» | Всего | 1318,284 | 2151,889 | 1735,923 | 2358,258 | 1669,514 | 1753,590 | 1892,014 | 500,000 |
| - федеральный и областной бюджеты | 1106,504 | 1993,481 | 1704,107 | 1192,912 | 1269,514 | 1253,590 | 1392,014 | - |
| - бюджет поселка Тим | 211,780 | 158,408 | 31,816 | 1165,346 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| - внебюджетные источники (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №4

к муниципальной программе

муниципального образования «поселок Тим»

 Тимского района Курской области

«Формирование современной городской

 среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы» за счет средств бюджета поселка Тим**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Объемы расходов (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программамуниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории поселка Тим на 2018-2025 годы» | всего |  |  |  |  | 1318,284 | 2151,889 | 1735,923 | 2358,258 | 1581,302 | 1753,590 | 1892,014 | 500,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 211,780 | 158,408 | 31,816 | 1165,346 | 289,787 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | всего |  |  |  |  | 638,112 | - | 572,855 | 1377,375 | 1291,656 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 111,3798 | - | 10,499 | 1149,075 | 22,142 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | всего |  |  |  |  | 680,172 | 2151,889 | 1163,068 | 980,833 | 289,646 | 1753,590 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация поселка Тим | 001 |  |  |  | 100,4002 | 158,408 | 21,317 | 16,271 | 289,646 | 500,000 | - | - |